ANEXO

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ESTABLECIMIENTO HOTELERO  PARA PARTICIPAR EN EL PROYECTO PILOTO DENOMINADO: “MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE UN ESTABLECIMIENTO HOTELERO, MEDIANTE LA SUSTITUCIÓN DE LOS EQUIPOS DE  PRODUCCIÓN DE LA CLIMATIZACIÓN”

Desarrollo de las fases del proyecto piloto:

- Fase I:  Análisis de las necesidades reales del proyecto.

- Una vez seleccionado el establecimiento o establecimientos hoteleros, CIATESA procederá a analizar los equipos de producción existentes y definir el  tamaño de los equipos a suministrar.

- Análisis de los consumos energéticos, impacto medioambiental y acústico de la instalación actual

- Estudio estimación teórica de ahorro energético.

- Fase II: Obra. Será por cuenta de los establecimientos hoteleros finalmente seleccionados, la realización de las actuaciones y contrataciones necesarias para la realización de la obra, entre ellas:

- Pedido del equipo de climatización con las condiciones de compra especiales

- Realización y legalización del proyecto según legislación vigente

- Realización y ejecución de la obra, incluyendo los distintos trabajos a realizar como modificaciones hidráulicas, integración de la recuperación en el circuito de ACS del hotel, integración de elementos de control de consumos (contador eléctrico y de kilocalorias), grúas, etc.

- Fase III: Puesta en marcha de la instalación. El servicio técnico de la marca, realizará la puesta en marcha de los equipos.

- Fase IV: Seguimiento de mediciones realizadas. Se establecerá calendario para realizar mediciones periódicas.

- Fase V: Análisis de resultados y conclusiones.   Se realizarán dos análisis, uno tras la campaña de verano, con los equipos funcionando en modo refrigeración y otra tras un año de funcionamiento. En el informe técnico se reflejarán tanto los consumos energéticos, la evolución y cuantificación de ahorro producido. Además, se analizará la variación del impacto medioambiental y acústico, si procede.

CRITERIOS DE SELECCIÓN PREFERENTES:

Selección de 1 hotel que responda en la medida de lo posible a los siguientes criterios:

- Tipología: 4* - 5* preferentemente. No se desestimarán otras categorías.

- Ubicación (urbano, estacional, vacacional, mixto): Tendrán prioridad los  establecimientos que estén abiertos durante todo al año, ya sean de perfil vacacional o urbano.

- Requisitos técnicos:

- Establecimientos con necesidad de producción para más de 100 camas, más las partes nobles.

- Equipos de producción de climatización existentes Aire-agua, y distribución por agua, sistema 2 tubos o 4 tubos.

- Disponibilidad de sistema de producción de ACS por fuentes principales, tipo calderas de gasóleo, gas natural, etc.

- Otros condicionantes:

Se valorará la voluntad del establecimiento de sustituir, junto con los equipos de producción, una unidad terminal de una habitación por una unidad fancoil marca CIAT de última generación, la cual incorpora los ventiladores de tecnología Brushless, lo que permite reducir un 70% el consumo eléctrico, y considerablemente el nivel sonoro.

RESPONSABILIDADES DEL ESTABLECIMIENTO HOTELERO SELECCIONADO:

- Contratación y coordinación de los distintos actores que intervienen en la obra, tales como ingeniería para la realización del proyecto y su legalización, instalador para ejecutar la obra, etc.

- Facilitará los medios y la información disponible y necesaria para el desarrollo del proyecto, esto es, históricos de consumos, mediciones periódicas a realizar, etc.

INTERESADOS EN PARTICIPAR, POR FAVOR CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD QUE SE ADJUNTA A CONTINUACIÓN y ENVIAR POR E-MAIL A: corapino@ithotelero.com

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN PROYECTO PILOTO DENOMINADO: “MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE UN ESTABLECIMIENTO HOTELERO, MEDIANTE LA SUSTITUCIÓN DE LOS EQUIPOS DE  PRODUCCIÓN DE LA CLIMATIZACIÓN”

DATOS DE CONTACTO:

Entidad solicitante:

Dirección:

| Teléfono: |  |
| --- | --- |

Fax:

Correo electrónico:

Web:

Director del establecimiento:

Telf:

E-Mail: @

Responsable para el proyecto:

Telf:

E-Mail: @

DATOS DEL HOTEL:

a) Categoría establecimiento:  _________________________________________

b) Año de construcción: ______________________________

c) Tipo de equipos de producción de climatización:

Enfriadora/Bomba de Calor Otros

d) Marca /Modelo equipos de Producción      ____________________________________

e) Tipo de Establecimiento:

Urbano

Vacacional

Mixto

f) ¿Dispone el hotel de instalación de calderas para calefacción y producción de Agua Caliente Sanitaria?    SI   ó NO